金普新区2025年度省财政衔接推进乡村振兴补助农村人居环境整治)项目实施方案

为进一步加强和规范农村人居环境整治资金使用管理，推动农村人居环境整治项目有序实施，切实提升资金使用效益，制定本实施方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步优化资金使用结构，改善农村人居环境，提升村内小型公益性基础设施建设水平，创新资金使用方式，强化资金项目管理，确保项目建设质量，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

二、目标任务和支持方向

上级下达我区2025年省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）资金430万元，资金支持补齐必要的、群众亟需的、不超越现有发展阶段的农村人居环境整治和村内小型公益性基础设施建设短板，主要用于水、电、路、网以及垃圾清运、污水处理等改善生产生活条件的基础设施。结合新区需求，项目重点支持49个行政村开展58个乡村建设行动项目建设，资金不足部分由相关街道、村（社区）自筹解决（具体分配详见附件）。

三、项目实施主体及建设内容

建设项目从2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴储备项目库中选择，分别在大魏家街道金龙村、连丰村、刘家村、王家村、小莲泡村；七顶山街道后海村、七顶山村、拉树山村；二十里堡街道二十里村、三台子村、刘半沟村、钟家村；三十里堡街道北乐村、西山后村、三道湾村、红果村、西三十里村；向应街道大石棚村、土门子村、城西村、三家子村、关家村、苏屯村；石河街道石河村、华农村；亮甲店街道蚕厂村、泉水村、陈家村、石城村、亮甲村、石磊村；华家街道李家沟村、杨家店村、新石村；登沙河街道南关村、姜家村、丛家村；杏树街道台子村、勇家村、姚家村、柳家村、李屯村、沙家村、石家村、猴儿石村；复州湾街道裴屯村、李屯村、王屯村；炮台街道长岭村实施人居环境整治项目14个、农村基础设施项目16个、农村公共服务项目28个。街道作为项目实施主体和责任人，负责组织实施和监督、检查验收、总结等具体项目管理工作。

（一）大魏家街道

1.金龙村

（1）农村基础设施项目：新建村内道路边沟600米。

（2）人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱10个。

2.连丰村

（1）农村基础设施项目：新建混凝土方砖路800平方米。

（2）人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱10个。

3.刘家村农村公共服务项目：维修路灯60盏。

4.王家村农村公共服务项目：新建路灯20盏。

5.小莲泡村农村公共服务项目：维修路灯35盏。

（二）七顶山街道

1.七顶山村

（1）农村公共服务项目：新建路灯49盏。

（2）人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱10个。

2.后海村农村公共服务项目：新建路灯49盏。

3.拉树山村农村公共服务项目：新建路灯27盏。

（三）二十里堡街道

1.三台子村

（1）农村公共服务项目：新建路灯30盏。

（2）人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个。

2.二十里村农村公共服务项目：新建路灯32盏。

3.刘半沟村农村公共服务项目：新建路灯48盏。

4.钟家村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个

（四）三十里堡街道

1.北乐村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱10个。

2.西山后村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱10个。

3.三道湾村农村基础设施项目：维修排水沟800米。

4.红果村农村基础设施项目：维修排水沟1000米。、

5.西三十里村农村基础设施项目：维修排水沟800米。

（五）向应街道

1.大石棚村

（1）农村公共服务项目：新建路灯10盏。

（2）农村基础设施项目：新建村内道路边沟100米。

2.三家子村

（1）农村公共服务项目：新建路灯20盏。

（2）农村基础设施项目：新建村内道路边沟150米。

3.土门子村农村公共服务项目：维修路灯100盏。

4.城西村农村公共服务项目：维修路灯100盏。

5.关家村农村基础设施项目：新建村内道路边沟150米。

6.苏屯村农村公共服务项目：新建路灯10盏。

（六）石河街道

1.石河村农村基础设施项目：东沟六队沟渠维修220米。

2.华农村农村基础设施项目：维修道路2200平方米。

（七）亮甲店街道

1.蚕厂村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱18个。

2.泉水村农村公共服务项目：新建路灯15盏。

3.陈家村农村公共服务项目：新建路灯20盏。

4.石城村农村公共服务项目：新建路灯20盏。

5.亮甲村农村公共服务项目：新建路灯11盏。

6.石磊村农村公共服务项目：新建路灯20盏。

（八）华家街道

1.李家沟村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱13个。

2.杨家店村农村基础设施项目：新建村内道路边沟1000米。

3.新石村农村基础设施项目：新建村内道路边沟600米。

（九）登沙河街道

1.丛家村

（1）农村基础设施项目：维修道路1000平方米。

（2）农村基础设施项目：新建沟渠400米。

2.南关村农村基础设施项目：新建道路650平方米。

3.姜家村农村基础设施项目：维修道路1220平方米。

（十）杏树街道

1.台子村

（1）农村公共服务项目：新建路灯13盏。

（2）人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个。

2.勇家村

（1）农村公共服务项目：新建路灯13盏。

（2）人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个。

3.姚家村农村公共服务项目：新建路灯13盏。

4.柳家村农村公共服务项目：新建路灯13盏。

5.李屯村农村公共服务项目：新建路灯13盏。

6.沙家村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个。

7.石家村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个。

8.猴儿石村人居环境整治项目：购置勾臂垃圾箱5个。

（十一）复州湾街道

1.裴屯村农村公共服务项目：新建路灯49盏。

2.李屯村农村公共服务项目：新建路灯49盏。

3.王屯村农村公共服务项目：新建路灯49盏。

（十二）炮台街道

长岭村农村公共服务项目：新建村民休闲广场800平方米，包含健身器材，地面硬化、照明、休闲椅、挡土墙等。

1. 项目实施管理

项目应在2025年11月底前全部完成。

（一）项目实施。相关街道要按照实施方案中明确的建设内容，按照《辽宁省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（辽财农规〔2021〕4号）、《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（辽财农〔2022〕104号）和政府采购招标等政府购买服务和相关财政规定，开展设施设备购置以及施工主体招标，不得随意改变建设内容。对于基建类项目可结合实际由乡镇组织采取以工代赈等方式实施。

**（**二）项目验收。项目完工后，相关街道按照国家有关规定及时组织竣工验收、结算审核、资产确权移交等工作，检查资产管护运营方案等是否完备，符合条件的及时确权移交并纳入农村集体资产统一管理。资产管护单位应参与验收，要注重建管并重，按照“谁使用、谁管护”的原则，建立健全运维管护机制，落实运维管护责任，确保设施设备在设计使用期限内正常运行。项目验收合格后，财政部门应据实兑付资金，加快资金执行进度。

五、工作要求

（一）加强组织领导。相关街道要高度重视农村人居环境整治资金使用及项目实施管理等工作，要提高政治站位，强化组织领导。有关部门要各负其责、密切配合，农业农村部门要发挥统筹协调作用，加强监督检查，推进项目建设。行业主管部门要强化指导，认真研究解决项目实施中遇到的问题，保障政策措施落到实处。

（二）加强资金监管。财政部门要严格资金使用管理，根据项目进度及时办理资金拨付，专项资金不得挪作他用。相关街道要加大资金支持力度，积极筹措资金，保障项目顺利实施。

（三）加强督导考核。依托巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴信息系统，加强日常监测和跟踪调度，掌握实施工作进度，及时更新资金支出等数据。建立以结果为导向的激励约束机制，将项目实施情况和资金拨付情况作为下一年度农村环境净化整治等级评定结果和资金分配的重要依据。

附件：金普新区2025年省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）项目建设及资金分配表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金普新区2025年省财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治）项目建设及资金分配表** | | | | | | |
| **序号** | **项目类型** | **项目二级类型** | **项目子类型** | **项目地点** | **项目建设内容** | **补助资金（万元）** |
|
| 1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 华家街道李家沟村 | 购置勾臂垃圾箱13个 | 9.75 |
| 2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 华家街道杨家店村 | 新建村内道路边沟1000米 | 8 |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 华家街道新石村 | 新建村内道路边沟600米 | 18 |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 炮台街道长岭村 | 新建村民休闲广场800平方米，包含健身器材，地面硬化、照明、休闲椅、挡土墙等。 | 39 |
| 5 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 向应街道大石棚村 | 新建路灯10盏 | 2.5 |
| 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 向应街道大石棚村 | 新建村内道路边沟100米 | 2 |
| 7 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 向应街道土门子村 | 维修路灯100盏 | 6 |
| 8 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 向应街道城西村 | 维修路灯100盏 | 6 |
| 9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 向应街道三家子村 | 新建村内道路边沟150米 | 3 |
| 10 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 向应街道三家子村 | 新建路灯20盏 | 5 |
| 11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 向应街道关家村 | 新建村内道路边沟150米 | 3 |
| 12 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 向应街道苏屯村 | 新建路灯10盏 | 2.5 |
| 13 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 二十里堡街道二十里村 | 新建路灯32盏 | 8 |
| 14 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 二十里堡街道三台子村 | 新建路灯30盏 | 7.5 |
| 15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 二十里堡街道三台子村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 16 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 二十里堡街道刘半沟村 | 新建路灯48盏 | 12 |
| 17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 二十里堡街道钟家村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 亮甲店街道蚕厂村 | 购置勾臂垃圾箱18个 | 13.5 |
| 19 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 亮甲店街道泉水村 | 新建路灯15盏 | 3.75 |
| 20 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 亮甲店街道陈家村 | 新建路灯20盏 | 5 |
| 21 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 亮甲店街道石城村 | 新建路灯20盏 | 5 |
| 22 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 亮甲店街道亮甲村 | 新建路灯11盏 | 2.75 |
| 23 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 亮甲店街道石磊村 | 新建路灯20盏 | 5 |
| 24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 大魏家街道金龙村 | 购置勾臂垃圾箱10个 | 7.5 |
| 25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大魏家街道金龙村 | 新建村内道路边沟600米 | 6 |
| 26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 大魏家街道连丰村 | 购置勾臂垃圾箱10个 | 7.5 |
| 27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大魏家街道连丰村 | 新建混凝土方砖路800平方米 | 8 |
| 28 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 大魏家街道刘家村 | 维修路灯60盏 | 4.2 |
| 29 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 大魏家街道王家村 | 新建路灯20盏 | 4.6 |
| 30 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 大魏家街道小莲泡村 | 维修路灯35盏 | 2.45 |
| 31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 杏树街道台子村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 32 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杏树街道台子村 | 新建路灯13盏 | 3.25 |
| 33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 杏树街道勇家村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 34 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杏树街道勇家村 | 新建路灯13盏 | 3.25 |
| 35 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杏树街道姚家村 | 新建路灯13盏 | 3.25 |
| 36 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杏树街道柳家村 | 新建路灯13盏 | 3.25 |
| 37 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 杏树街道李屯村 | 新建路灯13盏 | 3.25 |
| 38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 杏树街道沙家村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 杏树街道石家村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 杏树街道猴儿石村 | 购置勾臂垃圾箱5个 | 3.75 |
| 41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 其他 | 石河街道石河村 | 东沟六队沟渠维修220米 | 15 |
| 42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 石河街道华农村 | 维修道路2200平方米 | 22 |
| 43 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 七顶山街道后海村 | 新建路灯49盏 | 12.25 |
| 44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 七顶山街道七顶山村 | 购置勾臂垃圾箱10个 | 7.5 |
| 45 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 七顶山街道七顶山村 | 新建太阳能路灯49盏 | 12.25 |
| 46 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 七顶山街道拉树山村 | 新建太阳能路灯27盏 | 6.75 |
| 47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 登沙河街道南关村 | 新建道路650平方米 | 6.5 |
| 48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 登沙河街道姜家村 | 维修道路1220平方米 | 10 |
| 49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 其他 | 登沙河街道丛家村 | 新建沟渠400米 | 8 |
| 50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 登沙河街道丛家村 | 维修道路1000平方米 | 8 |
| 51 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 复州湾街道裴屯村 | 新建路灯49盏 | 12.25 |
| 52 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 复州湾街道李屯村 | 新建路灯49盏 | 12.25 |
| 53 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 复州湾街道王屯村 | 新建路灯49盏 | 12.25 |
| 54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 三十里堡街道北乐村 | 购置勾臂垃圾箱10个 | 7.5 |
| 55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 三十里堡街道西山后村 | 购置勾臂垃圾箱10个 | 7.5 |
| 56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 其他 | 三十里堡街道三道湾村 | 维修排水沟800米 | 6 |
| 57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 其他 | 三十里堡街道红果村 | 维修排水沟1000米 | 8 |
| 58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施含产业配套基础设备 | 其他 | 三十里堡街道西三十里村 | 维修排水沟800米 | 6 |