渤海综合治理生态修复项目进展情况台账（8月）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 生态修复项目安排及修复目标分解情况 | 任务完成情况 |
| 项目名称 | 计划修复滨海湿地面积（公顷） | 计划新增岸线长度（千米） | 进展情况 | 开工率 | 已修复滨海湿地面积（公顷） | 湿地任务完成比例 | 已新增岸线长度（千米） | 岸线任务完成比例 |
| 大连 | 普兰店湾生态修复项目 | 400 | 7.5 | 累计外运土方108万立方米 |  100% | 212 | 53% | 4 | 53% |